

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

21.02.2022 № 10

 д.Большая Плавица

**О подготовке и проведении мероприятий**

**по предупреждению и ликвидации**

**последствий чрезвычайных ситуаций**

**при пропуске весеннего паводка в 2022 году**

**на территории сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 12.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 года №131- Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка руководствуясь Уставом сельского поселения Тихвинский сельсовет, администрация поселения Тихвинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка противопаводковую комиссию на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет (Приложение

№1);

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка (Приложение №2) и расчет сил и средств, привлекаемых: для ликвидации последствий весеннего паводка на территории сельского поседения Тихвинский сельсовет (Приложение

№3).

1. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Тихвинский сельсовет А.Г.Кондратов

Приложение №1 к Постановлению администрации

сельского поселения Тихвинский сельсовет

№10 от 21.02.2022г.

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии на территории сельского поселения**

**Председатель комиссии :** Глава администрации сельского поселения

Тихвинский сельсовет – А.Г.Кондратов

**Заместитель председателя**

**комиссии**: специалист 1 разряда администрации сельского поселения

Тихвинский сельсовет – Е.В.Сигорская

**Члены комиссии:**

-Командир ПСЧ №18 п.Добринка – А.А.Кастышин (по согласованию)

-Участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМД России - В.В.Хованских (по согласованию)

-Старший мастер Добринского РЭС Липецких электрических сетей ОАО

«Липецкэнерго» - В.А.Шипилов (по согласованию)

- Самозанятый – Б.С.Панин (по согласованию)

Приложение №2 к Постановлению администрации

сельского поселения Тихвинский сельсовет

№10 от 21.02.2022г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2022году на территории**

**сельского поселения Тихвинский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение |

**МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПАВОДКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию на территории сельского поселения,разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечениеконтроля за их исполнением | Март | Глава сельского поселения Кондратов А.Г. |
| 2 | Проведение учёта гидротехнических сооружений, мостов, прудов и водохранилищ на территории сельскогопоселения. | Март- апрель | Глава сельского поселения Кондратов А.Г. |
| 3 | Обследование населенных пунктов,сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне подтопления.Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием,необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | Март- апрель | Глава сельского поселения Кондратов А.Г. Противопаводков ая комиссия сельского поселения. |
| 4 | Организация выполнения работ по проверке исправности затворов водопропускных и водосборных сооружений | До 05.04.2022года | Противопаводков ая комиссия сельского поселения.Глава сельского поселения Кондратов А.Г. |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению илиоказанию помощи в местах , проживания. | До 05.04.2022года | Противопаводков ая комиссия сельского поселения.Ширяева Е.Н .- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Медсестра Тихвинского ФАМ |
| 6 | Уточнение порядка оповещения населения при угрозе затопления, проверка средствсвязи и оповещения. | До 01.04.2022года | ОАО «Центр- Телеком» |
| 7 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориисельского поселения. | До 01.04.2022года | Участковый инспекторВ.В.Хованских |
| 8 | Проверка исправности сетейэнергосбережения и принеобходимости проведение их ремонта. | До 01.04.2022года | Добринские РЭС |

**МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПЕРИОД ПАВОДКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства на территориисельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельскогопоселения. |
| 10 | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер попредупреждению чрезвычайных ситуаций.Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории сельского поселения. | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения. |
| 11 | Организация обеспечения питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения и личного состава, привлекаемого дляликвидации ЧС. | На период паводка | Добринский«Кооператор». |
| 12 | Поддерживание в готовностисил и средств для ликвидации последствий паводка. | На период паводка | Противопаводковаякомиссия сельского поселения. |

**РАСЧЕТ**

Приложение №3 к Постановлению администрации

сельского поселения Тихвинский сельсовет

№10 от 21.02.2022г.

**сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка в 2022 году на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименованиепредприятия, организации | Количестволичного состава | Привлекаемая техника | Руководитель, адрес,телефон |
| 1 | ООО «Гелиос» | 5 | Трактор ЛДЖИ (Бульдозер)-1Автомобиль «УАЗ» -1 | Крутских Г.Н. 8-903-862-88-98ст.Плавица |
| 2 | ИП Тахиани Я.Ю. | 1 | Трактор МТЗ-82 (бульдозер) | Тахиани Я.Ю.8-915-907-00-01п.Добринка |
| 3 | Физическое лицо | 1 | Трактор Т-40 бочкой ВР-3 | Панин Б.С.8-920-249-39-33д.Большая Плавица |
| 6 | Филиал МБОУ «Гимназия им.И.М.Макаренкова» с Ольговка в д.Большая Плавица | 2 | ПАЗ (автобус) | Панина Л.В.8-920-504-77-02д.Большая Плавица |
| 7 | ОВД поДобринскому району | 1 | Нива | Хованских В.В.8-999-473-02-98ст.Хворостянка |
| 8 | Администрация сельского поселения Тихвинский сельсовет | 1 | Нива-Шевррле | Кондратов А.Г.8-960-157-40-11д.Ольговка |