****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИХВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

26-я сессия VI созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

24.11.2022г. д.Большая Плавица №98-рс

**О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы**

Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Тихвинский сельсовет проект решения «О внесении изменений в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы», руководствуясь [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0)от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Тихвинский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Тихвинский сельсовет

**РЕШИЛ:**

 1. Принять изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы, принятую решением Совета депутатов сельского поселения Тихвинский сельсовет №111-рс от 13.12.2017г.

 2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального обнародования.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

**Председатель Совета депутатов**

**сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет В.И.Макаричева**

Приняты

 Решением Совета депутатов

сельского поселения Тихвинский сельсовет

Добринского муниципального района

№ 98 - рс от 24.11.2022 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет**

**на 2017-2027 годы**

Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы, принятую решением Совета депутатов сельского поселения Тихвинский сельсовет №111-рс от 13.12.2017 следующие изменения:

1. Программу комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы дополнить приложением №1, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Глава сельского поселения

Тихвинский сельсовет А.Г.Кондратов

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

 сельского поселения Тихвинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области

№ 98-рс от 24.11.2022

Приложение №1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

на территории сельского поселения

Тихвинский сельсовет на 2017-2027 годы

### График выполнения мероприятий

|  |
| --- |
| 2022 год |
| № | Наименование мероприятия | сроки | Ответственный исполнитель |
| начала | окончания |
| 1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог:-капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая с.Тихвинка ;- -капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Медовая д.Русаново ; | 15.06.2022 | 30.08.2022 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования:- очистка дорог от снега;- грейдерование;- окашивание;- ямочный ремонт. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2023 год |
| 1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог:-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Луговая, д.Алексеевка;- капитальный ремонт части автомобильной дороги по ул.Речная, д.Петровка | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования:- очистка дорог от снега;- грейдерование;- окашивание;- ямочный ремонт. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2024 год |
| 1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог:-капитальный ремонт части автомобильной дороги по ул.Речная, д.Петровка;- ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная д.Андреевка. | 01.06.2024 | 30.10.2024 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования:- очистка дорог от снега;- грейдерование;- окашивание;- ямочный ремонт. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2025-2027 годы |
| 1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 2 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия автомобильных дорог сельского поселения. | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования:- очистка дорог от снега;- грейдерование;- окашивание;- ямочный ремонт. | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Глава администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет |