**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода ( 2017 9 мес.) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | План 9 мес. | Факт9  мес. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **3962,5** | **3734,6** | **94,2** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Х | Х | Х | **524,1** | **473,4** | **90,3** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110320010 | 310,4 | 310,4 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110420030 | 21,0 |  |  | Отсутствие ден.средств |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 918 | 0503 | 0110599999 | 192,7 | 163,0 | 84,6 | Отсутствие ден.средств |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  | **3421,0** | **3244,1** | **94,8** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | 918 | 0801 | 0120109000 | 3421,0 | 3244,1 | 94,8 |  |
|  | **Подпрограмма 3**  «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | 918 | 0314 | 0130120040 |  |  |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  | **17,4** | **17,1** | **98,3** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2.**  Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с местным бюджетом | 918 | 0113 | 01402S6270 | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 3**  Расходы на приобретение информационных услуг на условиях софинансирования с областным бюджетом | 918 | 0104 | 01403S6260 |  |  |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 4**  Расходы на оплату членских взносов | 918 | 0113 | 0140420080 | 2,9 | 2,8 | 96,6 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Обслуживание муниципального долга | 918 | 1301 | 0140520090 | 1,0 | 0,8 | 80,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 7**  Выполнение работ по изготовлению межевого плана по земельному участку | 918 | 0412 | 0140720290 | 7,5 | 7,5 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.П.Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (2017 9 мес.) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | План 9 мес. | Факт 9 мес. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **1445,8** | **1445,8** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **7,0** | **7,0** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **1438,8** | **1438,8** | **100** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1438,8** | **1438,8** | **100** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 1438,8 | 1438,8 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 1438,8 | 1438,8 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 918 | 0409 | 0110120130 | 1438,8 | 1438,8 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Выполнение работ по подг.свед.об инв.ст-ти зданий,соор. И кадастр.ст.зем.уч.,принадл.  гражд. на праве собств. наход. на террит.с/п» | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 918 | 0412 | 0140220210 |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего |  |  |  | **7,0** | **7,0** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4** | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0503 | 0110686140 |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0113 | 0140286270 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 3. подпрограммы 4**  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0104 | 0140386260 |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План 9 мес. | Факт. 9 мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **5408,3** | **5180,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **7,0** | **7,0** |
| районный бюджет | **1438,8** | **1438,8** |
| бюджет поселения | **3962,5** | **3734,6** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **1962,9** | **1912,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1438,8 | 1438,8 |
| бюджет поселения | 524,1 | 473,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  **подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 1438,8 | 1438,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1438,8 | 1438,8 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 1**  Расходы на ремонт и содержание  водопроводных сетей и водопроводных башен сельского поселения | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию  и поддержание рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 310,4 | 310,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 310,4 | 310,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 4**.  **подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание  мест захоронения сельского поселения | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 21,0 |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 5**  **подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 192,7 | 163,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 192,7 | 163,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **3421,0** | **3244,1** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3421,0 | 3244,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1**  **подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных  на развитие культуры сельского поселения | Всего | 3421,0 | 3244,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3421,0 | 3244,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 3**  **Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет»** | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие1 подпрограммы 3**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **24,4** | **24,1** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 1.**  **подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | 13,0 | 13,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 4.**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,9 | 2,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 5.**  **подпрограммы 4**  Обслуживание муниципального долга | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1,0 | 0,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 7.**  **подпрограммы 4**  Выполнение работ по изготовлению межевого плана по земельному участку | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 7,5 | 7,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Гудакова